貳、報告事項

- 國軍軍購案分析系統之研發歷程與審核應用

  - 緣起

近年隨資訊科技快速發展及國際審計思潮之轉變，本部積極推動數位審計，導入風險導向審計理念，運用各類資訊工具強化財務監督效能，以有限之審計人力遂行日益龐雜之查核任務。就國防審計而言，立法院於115年5月8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，規劃於8年期間編列7,800億元對美軍購特別預算，採購保衛國家安全及強化不對稱戰力之武器及裝備，並明定審計機關應依法辦理審計。前開預算規模龐鉅，如何在資源有限之情形下，精準辨識高風險軍購案件、集中查核資源、提升選案效率，實為當前國防審計之重要課題。國防部雖定期檢送「執行中軍購案個案管制表」（下稱管制表）等資料，供本部審核參考，惟部分有關軍購案之規模、進度、付款情形等資訊具機敏性，僅能於實體隔離電腦中進行逐項分析，難以發揮數位審計之效能。鑑於上開審核限制，爰開發「國軍軍購案分析系統」（下稱本系統），以資訊工具輔助審計專業判斷，降低審核負擔，並提升軍購案選案之效率與精準度。以下謹就本系統之現況與挑戰、因應對策、未來精進作為等，臚述如次。

  - 現況與挑戰

國防部為加強國軍對美軍購執行、驗收、結案及軍購案備查帳管制作業，訂有相關作業要點，並運用軍購管理系統、軍購案備查帳帳務處理系統等資訊系統，結合各軍種軍購管制會議及督導機制，管控軍購案之執行；本部依歷次查核經驗，針對國防部定期檢送管制表所載資料逐案套用多項分析條件（下稱控制點），初步篩選履約落後或帳務異常之風險案件，作為深入查證之依據。有關上開軍購案篩選與各類風險辨認作業之現況與挑戰，分述如下：

    - 軍購案採「先付款後交貨」制度，帳務結構複雜

國軍對美軍購多以「外國軍事銷售」（FMS）方式辦理，其金流與一般採購迥異。我方須依發價書及美方每季帳單先行結匯付款，款項存入美國聯邦儲備銀行（FRB）之計息帳戶，再由美方按未來實際需求逐月自FRB提領動支，俟交貨後於季帳單列計交運值，我方始得辦理驗收並沖銷在途物資；此外，作業維持案多採開放式合約，藉一號訂單預建常備零附件庫存、再以二號訂單申請動用，案內常無實際交運品項，其帳務型態與一般軍事投資建案復有不同。上開先付後交、跨年執行之帳務結構，牽涉結匯率、交運率、備查帳餘額、FRB餘額、待平衡支付值等多項數據，異常態樣繁多且彼此交錯，相關風險辨識有賴審計人員對軍購案制度與帳務之熟稔，難以僅憑表面數字逕予判斷。

    - 控制點項目與案件數量龐大，分析效率提升有限

每半年檢送之管制表所列軍購案介於400至500案不等，案件數繁多，又須依案件類別適用不同控制點，並於實體隔離電腦內逐項操作，無法連結外部網路，故近年興起之Python程式語言、大型語言模型及各類雲端分析工具均無從運用，藉資訊科技提升軍購案審計工作效率之程度甚為有限。且因作業高度倚賴人工判斷，不同承辦人員、不同期間所適用之標準難期完全一致，影響同一案件跨期比較之基礎，不利於掌握風險案件之演變趨勢。

    - 分析結果同屬機敏資料，難與軍購管制會議紀錄等資料交互勾稽，應用價值受限

控制點篩選之結果仍屬機敏資料，需留存於實體隔離區，無法再與各軍種軍購案管制會議紀錄、軍購案備查帳等資料進行交互驗證，惟部分經篩選出之風險案件，可能業於各軍種軍購管制會議中檢討並研處，惟因缺乏勾稽比對之機制，審計人員無從即時確認風險案件之檢討情形，致查核資源未能有效聚焦於尚待處理之案件，分析結果之應用價值因而受限。

    - 風險高低缺乏量化與視覺化之基礎，選案倚賴主觀經驗，審計資源尚難精準配置

逐項套用控制點分析，僅能得出各軍購案是否符合篩選條件之結果，無法進一步量化各案風險程度之高低，亦無跨案比較之整體視覺呈現。面對數百件執行中軍購案時，究應優先查核何案、如何配置有限之查核人力，多倚賴審計人員之主觀經驗與逐案翻查，缺乏客觀、一致且可跨期比較之量化依據，選案之精準度與資源配置之效率均有提升空間。

  - 因應對策

為克服前開挑戰，本系統於確保機敏安全之前提下，分階段建置各項功能，俾使上開軍購案之定期篩選與風險評估作業，能以量化精準選案之方式進行。茲將主要對策說明如下：

    - 建置離線單機、單一自足之分析程式，嚴守機敏資料處理規範

利用大型語言模型，協助完成單一網頁檔案（HTML）之開發後，匯入機密實體隔離電腦，並已將試算表解析等所需元件一併內嵌其中，毋須安裝任何軟體、毋須連結網路，於實體隔離電腦上以瀏覽器直接開啟即可使用。使用者僅須將國防部來函檢送之管制表匯入，系統即於本機記憶體內完成全部運算，不上傳任何資料至外部伺服器，關閉瀏覽器後資料即行清除，除使資訊分析得以在實體隔離之機密環境中運行，突破過往無法運用資訊工具之限制，亦符合機敏資料不得外洩之要求。

    - 以審計經驗發想控制點，沿軍購金流節點設計風險篩選條件

表1　軍購案風險態樣與控制點設計邏輯

| 項次 | 金流節點 | 風險意涵 | 控制點設計重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 結匯付款 | 付款超前美方實需、資金大量滯存FRB。 | 結匯率逾100%（溢付帳務異常）、FRB餘額佔結匯值比率偏高。 |
| 2 | 美方提領 | 已自FRB提領動支卻無交運，履約異常。 | 交運值不及已提領金額之一成，且差額重大。 |
| 3 | 交運驗收 | 交運進度落後付款進度、在途物資偏高。 | 交運率未達門檻、付款與交運差異達門檻且備查帳餘額重大。 |
| 4 | 例外態樣 | 帳務異常或我方積欠案款。 | 結匯率逾100%、待平衡支付值大於0（欠款案件）。 |

資料來源：本次系統開發過程自行整理。

本系統之控制點擷取歷年查核軍購案件執行情形之成果，沿購案款項金流逐一對應各風險節點而設計，俾能貼近軍購帳務之實質風險。有關控制點設計邏輯，除案軍事投資建案與作業維持案特性，分別規劃篩選條件（軍事投資案與作業維持案，各設計10個控制點），部分控制點亦採比率與金額雙門檻之設計策略，由比率負責辨識異常型態、由絕對金額門檻負責捕捉滯美資金重大之案件，相互補漏，確保篩選面向之完備。

    - 導入軍購管制會議紀錄交互勾稽，擴大分析結果之應用價值

本次系統建置過程，將不具機敏性之各軍種軍購管制會議紀錄，利用大型語言模型整理成結構化、可批量比對之格式，再匯入實體隔離區，以本系統之會議紀錄核對功能，將控制點篩選出之風險案件，與各軍種軍購管制會議紀錄之整理檔以案號自動勾稽比對，標示業經會議檢討之案件及其檢討態樣、辦理情形。藉此分析模式，可於實體隔離電腦內將機敏之分析結果與相對公開之會議資料交互印證，除確認風險案件之研處情形，亦能聚焦於尚未檢討或研處未臻妥適之案件，使查核資源之配置更為妥適，並擴大控制點分析結果之應用價值。此外，亦將上述利用大型語言模型整理會議紀錄之過程匯出為提示詞（prompt），以便未來使用並確保每次會議紀錄整理結果之一致性。

    - 建置風險評分與風險分布氣泡圖，量化風險程度並提升選案效率

為使風險高低得以量化並視覺化呈現，本系統進一步就當期全部軍購案逐案評分。系統依各案命中控制點所對應之風險，按其嚴重程度計以分數，並將各項評分項目歸為「執行風險」與「財務風險」兩類分別加總：凡涉及交運進度落後、履約異常者，歸入執行風險；凡涉及資金滯存美方、帳務溢付、積欠案款者，歸入財務風險。二者加總即為各案之風險總分，俾以客觀分數表達各案風險之相對高低及其性質;又評分係採固定之數值基準計算，確保跨期之可比性。

在此基礎上，系統另建置「風險分布氣泡圖」，以橫軸表達執行風險、縱軸表達財務風險，將各軍購案依其風險分數定位於圖上，並以氣泡大小表達該案發價值（案件規模），復依風險總分劃分風險分區，並標示風險名列前段之案件。軍事投資建案與作業維持案分別繪製，且兩圖均採相同之固定尺度，俾利跨圖、跨期對照。審計人員藉此得一目瞭然掌握全部案件之風險分布，迅速辨識落於高風險區、且金額龐大之案件，並可就特定區塊放大檢視、搭配定位示意圖掌握所在位置，將查核資源集中投注於最需關注之案件。

    - 支援報表與分析圖輸出功能，減輕人員彙整負擔

上開控制點篩選筆數總覽、各項控制點篩出案件明細、核對管制會議資料、風險評分結果排名、風險分布氣泡圖等分析成果，皆能快速匯出為常用之檔案格式，或執行列印功能，俾利進行後續陳核作業或將分析結果與其他同仁共享，加深分析成果運用之綜效。

  - 未來精進作為

    - 持續發想可供勾稽之資料類型及來源

…

    - 以本系統分析結果為基礎，加強對美軍購審計作為

…

  - 結語

本次系統開發以單一離線檔案之形式，將原須逐項操作篩選作業，簡化為匯入即得，並透過會議紀錄勾稽及風險之量化、視覺化，使審計人員得由逐案檢視進而精準選案，將有限之查核資源集中於高風險案件；系統全程於實體隔離環境運行、資料不外傳，在嚴守機敏安全之前提下實現資訊分析之效能，兼顧效率與保密，且核心之分析架構清楚透明、便於檢視與調整，日後如控制點或評分邏輯有所變動，均得隨之更新，為機敏審計環境下運用資訊工具之一項具體嘗試亦可供本部其他機敏資料分析場合參考援用。將持續精進本系統各項功能、擴大資料勾稽之範圍，深化軍購案查核之深度與廣度，善盡審計監督職責，促進國防資源運用之效益及軍購之良善治理，積極回應立法院、監察院及社會大眾對審計機關之期待，創造最大之審計價值。