國軍軍購案相關數據分析精進作為

- 查核緣起：

國防部為加強國軍對美軍購執行、驗收、結案作業及軍購案備查帳管制作業，訂定國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點，並運用國防採購室軍購系統、主計局軍購案備查帳帳務處理系統等資訊系統管理功能，結合各軍種管制會議及督導機制，加速軍購案執行及結案。另國防部主計局每半年檢送執行中軍購案個案管制表等資料，供本部審核參考，其中包括發價值、累積結匯值、累積交運值等欄位，表達各軍購案之執行現況。為確保國防部軍購案相關控制作業之有效執行，期能藉由資訊分析鎖定風險案件或特定態樣深入查核，提升國防部軍購案管制作為。

- 現況與窒礙：

由於Python、大型語言模型與圖像識別工具之興起，審計人員得以運用相關技術對受查單位提供資料進行分析，協助快速取得分析結果並形成審計意見，惟考量國軍軍購案相關資料及數據之機敏性，無法以上開技術與工具協助分析。如上述個案管制表為機敏資料，僅能由承辦人每季將機密來函資料匯入實體隔離區，於機密電腦內以EXCEL逐一操作「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」兩者差距達40％以上等8項分析條件（下稱控制點），藉由資訊科技提升審計工作效率之程度有限，且相關分析結果仍為機敏資料，難以再與各軍種軍購案管制會議記錄、軍購案備查帳等公開資料進行交互驗證。

- 預期精進方向與查核重點：

- 設計機密區控制點簡易篩選程式：

規劃利用大型語言模型，協助設計能於離線環境運行之軍購案個案管制表簡易分析程式，以原有查核經驗與每半年執行一次之控制點為基礎，設計分析及篩選條件，將程式置於機密區，匯入國防部來函檢送之管制表資料即可自動完成分析，降低審核同仁負擔。

- 研議其他軍購資料與分析結果交互分析之可行性：

規劃將軍購案管制會議記錄、軍購案備查帳等資料進行結構化處理，與控制點篩選結果交互勾稽，擴大控制點分析結果應用價值。

- 研議建置軍購風險熱區氣泡圖

規劃利用機密區建置之查核控制點，擇選與軍購案執行風險與財務風險有關之控制點，結合熱力圖及氣泡圖概念建置「軍購風險熱區氣泡圖」，搭配案件規模，視覺化呈現執行風險與財務風險較高之案件，提升選案效率。