## Slide 1
運用跨域協力及數據分析等創新思維加強查核國軍對美軍事採購執行情形
第二廳
114年1月3日
第2292次審計會議
簡任審計陳育如
審計陳宥芬

## Slide 2
報告大綱
對美軍購特性與概述
近年查核成果
一
二
後續審計策進作為
結語
三
四

## Slide 3
一、對美軍購特性與概述
與美政府之採購協定，不適用我國政府採購法招標、決標之規定
涉及跨國、跨域執行事項，具有較高之複雜性、特殊性及機敏性
高單價武器裝備採購，往往採多年期方式交貨，使軍購案自開啟至結案所需時程較長
採購合約可能涉及其他軍購國，帳務處理程序繁瑣複雜

## Slide 4
一、對美軍購特性與概述(續)
對美軍購案件規模
(一)我國對美採購武器裝備預算編列金額
109年
233億餘元
110年
469億餘元
111年
652億餘元
112年
691億餘元
113年
839億餘元
(二)截至113年9月底止：
1.已簽署發價書之案件428案、發價書總金額美金573億餘元(約
新臺幣1兆8千億元)。
2.我方累計結匯美金393億餘元(約新臺幣1兆2千億元)、美方累
計交運金額美金299億餘元(約新臺幣9千億元)。
3.軍購備查帳餘額美金94億餘元(原稱在途物資備查帳) 約新臺幣
2,868億餘元。

## Slide 5
一、對美軍購特性與概述(續)
臺美雙方辦理事項
美政府執行單位
國防部
美軍工產業廠商
商源評選、
合約稽核、
履約管理。
管理美軍購案供售及服務之過程、
掌握案件執行進度、
依發價書或美方季帳單付款。

## Slide 6
管制措施
資訊系統輔助管理
國軍軍購案在途物資管制系統
一、對美軍購特性與概述(續)
國防部管理機制
「國防部所屬機關軍購案支出結報作業規定」及「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」
不同單位、層級及赴美召開各項管制會議
國軍軍購管理系統

## Slide 7
二、近年查核成果
(一)敦促國防部洽美方就重大武器裝備交貨延
遲個案提出因應措施，並就影響我國戰力
整備計畫者提 出應處計畫。
(二) 創新運用電腦審計勾稽比對國軍
對美採購零附件之交運資料與現
有庫存數據及急缺料件品項等，
洞察國軍重要武器裝備後勤支援
情形。
(三) 擴散應用電腦審計分析技術與方法，
勾稽國軍送美維修可修件關鍵性料
件數量與庫存周轉數量為 0 之料件
清單，預警國軍後勤整備潛存風險。
強化國軍戰力整備
提升財務運用效能
提升透明完備規章
強化管
理機制

## Slide 8
二、近年查核成果 (續)
(一) 建請國防部衡酌軍購案資金水位與掌
握美軍實際採購發包金額及交貨期程
辦理結匯，避免鉅額資金滯存美方。
(二) 跨域治理及協力合作，促請國防部研
議洽美方評估以銀行擔保信用狀取代
合約終止準備金，降低軍購案匯出金
額，提升政府財務效能。
(三) 促請匯回已供補完成案件餘款、刪
除非特定需求品項金額及研發攤費
補償逾84億餘元，挹注國庫資源調
度。
強化國軍戰力整備
提升財務運用效能
提升透明完備規章
強化管
理機制

## Slide 9
二、近年查核成果 (續)
(一)敦促國防部洽美方提供重大武器裝備
交貨延遲個案採購發包相關資訊，以
掌握案件實際執行進度，並爭取相關
補償措施。
(二) 促請國防部檢討加強美方軍品交運
與列帳情形不一致案件之管制機制。
(三) 促請國防部強化對美採購武器裝備
國內外歷史價格分析，並加速退還
溢付款項及賠罰款。
強化國軍戰力整備
提升財務運用效能
提升透明完備規章
強化管
理機制

## Slide 10
二、近年查核成果 (續)
強化國軍戰力整備
提升財務運用效能
提升透明完備規章
強化管
理機制
(二) 促請國防部分類表達(購建中品項、
一號訂單、已供補完成、已結案待
退匯等)軍購案帳務內涵，真實反映
軍購案作業全貌。
(一) 促請國防部革新軍購案原以
在途物資管制機制，以充分
表達與揭露於會計報告及決
(結)算書表。

## Slide 11
三、後續審計策進作為(一)
策進作為
挑戰
美方軍購制度，
資訊不透明。
美國防部相關組
織體系龐雜，不利
瞭解作業細節。
聚焦重要議題，
深入了解。
深化與國防部之
夥伴關係，跨域
協力合作向美軍
購案執行相關單
位瞭解實務作業。

## Slide 12
三、後續審計策進作為(一)
赴美國防帳務中心瞭
解軍購資金提列及
運用相關流程、規
範。
赴美國防安全合作
局研討合約終止準
備金計算公式與提
列比率規範。
規劃拜會美國
合約審計局及
美國合約管理
局等單位，瞭
解軍購案採購
合約報價審查、
帳務稽核及履
約管理機制。

## Slide 13
三、後續審計策進作為(二)
策進作為
挑戰
洩密案件導致國防部
保守核列資料密等。
提供資料過程簽會多
個水平單位，及資料
垂直陳核層級拉高，
不利資料取得。
盤點美方及國防部
之可用表報。
函請國防部定期提供
相關資訊電子檔案。

## Slide 14
三、後續審計策進作為(二)
函請國防部定期提供，
俾及早取得加以分析
運用。
盤點美方定期提供
國防部之相關表報
可運用情形，舉如
美方月報、待清償
責任款季報表、合
約終止準備金報表。

## Slide 15
三、後續審計策進作為(三)
策進作為
挑戰
國防部軍購管理單位
及作業分工精細，資
料見樹不見林。
加強運用電腦審計
軟體與分析技術。
比對軍購案執行與
列帳異常情形，深入
查核驗證。

## Slide 16
三、後續審計策進作為(三)
結匯率超過100％、
退匯率超過30％、
有結匯值、無交運
值。
合約終止準備金、
非特定需求品項 。
累計交運率未達50％ 、
(累計交運值/發價值)
與累計結匯率差異達
40個百分點以上、
FRB餘額占累計結匯值
比率達40％以上…….

## Slide 17
四、結語
監督面向：
持續督促國防部及美方
軍購資訊透明與確保課責。
洞察面向：
查核軍購計畫之經濟、
效率與效果性。
前瞻面向：
強化與國防部、美方軍購案執
行單位之跨域合作，確認軍購
案執行風險，促請美方確保重
要軍品如期如質交運。