控制點清單

軍事投資建案：

- 交運值為0

- 累計交運率未達50％

- 「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」差異達40％以上

- 「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」差異未達40％，且軍購被查帳餘額達3000萬美元以上

- 「累計交運值」與「累計結匯值減去FRB餘額」之比率低於10％，且「累計交運值」與「累計結匯值減去FRB餘額」之差異金額大於1億美元

- FRB餘額占累計結匯值比率達40％以上

- FRB餘額占累計結匯值比率未達40％以上，且FRB餘額達3000萬美元以上

- 待平衡支付值大於0之軍事投資案件（欠款案件）

作業維持案：

- 交運值為0，結匯值300萬美元以上

- 累計交運率未達50％（不含0），且軍購備查帳餘額達3000萬美元以上

- 「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」差異達50％以上，且軍購備查帳餘額300萬美元以上

- 「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」差異未達50％以上，且軍購備查帳餘額達3000萬美元以上

- 「累計交運值」與「累計結匯值減去FRB餘額」之比率低於10％，且「累計交運值」與「累計結匯值減去FRB餘額」之差異金額大於1000萬美元

- 結匯率超過100％

- FRB餘額占累計結匯值比率達50％以上，且FRB餘額達300萬美元以上

- FRB餘額占累計結匯值比率未達50％以上，且FRB餘額達1000萬美元以上

- 待平衡支付值大於0之軍事投資案件（欠款案件）