國軍軍購案分析系統使用說明（增補）

第三階段：風險評分與風險分布圖　│　適用版本 v1150719　│　接續原「使用說明」（第一、二階段）　│　中華民國 115 年 7 月編製

本增補說明的範圍：僅涵蓋原「國軍軍購案分析系統使用說明」尚未包含的新功能——「第三階段：風險評分與風險分布圖」。 第一階段（①上傳→②預覽確認欄位→③分析條件設定→④分析總表）與第二階段（會議紀錄核對）之操作，請參閱原使用說明，本文不再重複。

壹、第三階段總覽

一、功能簡介

在第一階段控制點分析的基礎上，系統可對當期全部軍購案逐案評分，將風險高低量化為分數，並以圖表呈現全案分布。分為兩部分：

▪ 風險評分——每案算出分數並排名。

▪ 風險分布圖——以氣泡圖呈現全部案件的風險分布。

二、與第一、二階段的關係

▪ 選用功能。第三階段與第二階段平行，可只做一個、可都做、可都不做，先後不拘。

▪ 須先完成第一階段分析。評分依據第一階段的控制點命中結果；未先分析則無結果可評分。

▪ 與門檻一致。評分命中集合直接取自第一階段結果，故即使在步驟③調整過門檻，評分與分析結果永遠一致。

三、三個分數

每個案件會算出三個分數：

| 分數 | 意義 |
| --- | --- |
| 執行風險分數 | 交運進度相關維度加總（如交貨落後、交運進度與付款進度落差等） |
| 財務風險分數 | 資金滯留相關維度加總（如結匯滯留於 FRB、在途物資、欠款等） |
| 風險總分 | 執行風險分數 ＋ 財務風險分數；分數越高、風險越高 |

評分標準已內建，無須設定：各維度的計分方式與錨點（金額上下限、結匯率上限等）皆已寫入系統，承辦人員不需輸入任何參數，點一次按鈕即自動算出全部分數。單案通常僅少數面向有風險，故總分多落在 0~40 之間，數值本身即代表相對嚴重程度。

貳、操作步驟

一、執行評分

完成第一階段分析後，於「⑥ 第三階段：風險評分與風險分布圖（選用）」區塊點〔執行評分〕。系統立即對全部案件評分，並顯示風險排名表與風險分布圖。重跑第一階段分析時會自動重新評分。

二、風險排名表

軍投、作維各一張排名表，欄位如下：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 排名 | 依風險總分由高至低排序 |
| 案號／案名／軍種 | 案件基本資料 |
| 執行風險分數／財務風險分數／風險總分 | 三個分數 |
| 發價值(美元) | 該案發價金額 |

排名表預設摺疊只顯示前 5 名；點〔展開全部（共 N 案）〕看全部、點〔摺疊〕收合。另可切換〔顯示全部案件（含 0 分）〕／〔只顯示有分數案件〕。

三、控制點明細頁新增評分欄

20 個控制點的明細頁，會在原欄位之後新增「執行風險分數」「財務風險分數」兩欄（永遠排在第二階段欄之後）。

軍投 1-10 的明細頁「本控制點分」顯示「併入1-3/1-4」：代表其風險已計入 1-3/1-4，不另計分（仍是控制點、總表照列）。此為刻意設計，非遺漏。

參、風險分布圖

評分完成後，系統自動繪出軍投、作維各一張氣泡圖，將全部案件的風險一次呈現。

| 圖表元素 | 代表意義 |
| --- | --- |
| 橫軸 X | 執行風險分數 |
| 縱軸 Y | 財務風險分數 |
| 軸尺度 | 兩張圖都固定 0~40 絕對尺度（跨圖、跨期可比較）；軍投圖右上、Y>30 區域留白屬正常 |
| 四色分區帶 | 依風險總分（X＋Y）分四區：綠（低）→黃→橘→紅（高），門檻 10／20／30；愈往右上角愈紅、風險愈高 |
| 泡泡（一顆＝一案） | 半徑代表發價值（美元，對數比例）；泡泡愈大、發價金額愈大。0 分案件不畫，僅於圖上註記案數 |
| 案號標籤 | 風險總分前 10 名自動標註案號；自動錯開避免重疊，挪遠者以細引線連回泡泡 |

懸停與點擊

▪ 懸停 tooltip：滑鼠移到泡泡上，顯示案號、案名、軍種、執行／財務／總分、發價值，以及該類別排名（第 N 名／共 M 案）。

▪ 點擊小卡：點泡泡彈出「命中明細小卡」，列出該案命中的各維度及分數、執行／財務／總分小計與排名。

肆、圖表互動與列印

▪ 框選縮放：在圖上按住滑鼠拖曳框選一塊區域，放開後自動放大該區域（維持雙軸同尺度）；可重複框選逐層放大。兩張圖各自獨立縮放。

▪ 還原全圖：點〔還原全圖〕直接回到 0~40 全圖視域。

▪ 列印風險分布圖：點〔列印風險分布圖〕僅列印兩張圖，不影響其他列印。

匯出與列印一律使用全圖（0~40）視域，不受畫面縮放影響，確保跨期一致。

伍、匯出結果（xlsx／圖檔）

評分完成後可輸出下列檔案，檔名日期為當日 YYYYMMDD：

| 按鈕 | 輸出內容 |
| --- | --- |
| 下載案件評分明細 (.xlsx) | 全部案件的評分明細，含執行／財務／風險總分、發價值，及「命中維度及分數」欄 |
| 下載軍投風險排名 (.xlsx) | 軍投類排名表（含全部案件） |
| 下載作維風險排名 (.xlsx) | 作維類排名表（含全部案件） |
| 下載軍投／作維風險分布圖 (.png) | 氣泡圖圖檔（另有 SVG 向量版） |

陸、評分標準與判讀（供理解，無須操作）

▪ 計分基礎：評分以第一階段 20 項控制點為基礎，將成對控制點（如 1-3／1-4、1-7／1-8 等）合併為單一評分維度後計分；每維度 0~10 分，依案件數值對照內建錨點換算嚴重度。

▪ 兩個面向：執行風險＝交運進度相關維度加總；財務風險＝資金滯留相關維度加總。

三點判讀提醒： 1. 分數是相對嚴重程度，不是百分比。單案最多命中少數維度，總分多落 0~40；一個 30 分以上的案件，實務上已屬最嚴重之列。 2. 大泡泡且多控制點同時命中，未必是履約問題。發價值異常偏大而多個控制點齊亮的案件，可能是帳務或發價值填列有誤，宜先查帳而非催交貨。 3. 評分標準可檢討修訂。維度與錨點為本單位審計分析架構，非外部規格；詳見專案「控制點篩選結果為所有軍購案評分的標準」文件。

柒、（進階／選用）錨點校準工具

風險分數的高低由錨點（金額上下限、結匯率上限、待平衡支付值上下限、雙軸權重共 6 個參數）決定。主系統已內建一組定案錨點，一般操作無須調整；僅在日後資料規模明顯變化、需重新校準時，才使用獨立的「錨點校準工具」（單一 HTML 檔）。

操作方式

▪ 將工具帶進機密區、上傳真實管制表。

▪ 系統依實際金額分布自動算出 6 個參數的建議值（不自動套用，僅供參考）。

▪ 使用者判斷後，只需將決定的 6 個數字帶回，交由維護人員更新主系統。

機密性提醒：帶出機密區的只有 6 個政策參數數字，並非案件資料。工具畫面對各區資訊已標示機密性分級，可攜出與否由使用者依規定判斷。

捌、注意事項

| 情形 | 說明 |
| --- | --- |
| 點〔執行評分〕沒有反應或無結果 | 需先完成第一階段分析（步驟④分析總表），才有結果可評分。 |
| 調整步驟③門檻後分數會不會不一致 | 不會。重新分析會自動重新評分，評分與分析結果永遠一致。 |
| 軍投圖右上、Y>30 區域空白 | 正常。兩圖為固定 0~40 尺度所致，非資料遺漏。 |
| 泡泡多沿兩軸聚集 | 正常。代表多數案件僅單一面向（執行或財務）有風險。 |
| 排名表／圖看不到 0 分案件 | 預設只顯示有分數案件；以切換鈕可含 0 分案件。 |

版本說明：本增補說明對應 v1150719，接續原使用說明（第一、二階段，v1150715）。風險評分與風險分布圖屬本單位審計分析架構，評分標準與錨點可檢討修訂。